İNTERNET BANKÇILIQ SİSTEMİNİN REDİZAYNI

Texniki Tapşırıq / Request for Proposal (RFP)

| Sənəd növü | Texniki Tapşırıq (RFP) |
| --- | --- |
| Tarix | May, 2026 |
| Statusu | Tender üçün açıq |
| Müəllif | İT və Rəqəmsal Transformasiya Departamenti |

ℹ Bu sənəd yalnız dəvət olunmuş şirkətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

# 1. Giriş və Ümumi Məlumat

Bu Texniki Tapşırıq sənədi, Bankın mövcud internet bankçılıq platformasının tam yenidən dizaynı (redesign) üçün ixtisaslaşmış UX/UI dizayn şirkəti və ya konsaltinq firmasının seçilməsi məqsədi daşıyır.

## 1 Bankin Qısa Xarakteristikası

İnternet bankçılıq sistemindən istifadəçilərin sayı sürətlə artmaqdadır. Mövcud platformanın köhnəlmiş UX/UI strukturu rəqabətqabiliyyətliliyi məhdudlaşdırır.

## Problemin Formalaşdırılması

- Köhnə dizayn dili

- Elementlər arasında vizual hierarchy zəifdir . (İstifadəçi nəyin daha vacib olduğunu vizual olaraq rahat anlaya bilmir.)

- Boş sahələrin balanssız istifadəsi

- UI komponentlər arasında stil uyğunsuzluğu

- Köhnə tip ikonlar

- Cədvəl dizaynlarının arasında stil uyğunsuzluğu

- Font ölçülərinin standart olmaması

- Sidebar menyu çox yüklənib

- Filtrlər və axtarış istifadəsi rahat deyil

- “Sifarişlər” səhifəsində empty state zəifdir. (“Empty state” — səhifədə hələ məlumat olmayanda görünən hissə)

- Dashboard məlumatları prioritetləşdirilməyib

- Notification və alert sistemi köhnə UX modelindədir

- Dark mode yoxdur

# Layihənin Məqsədi

Layihənin strateji məqsədi mövcud internet bankçılıq platformasını müasir UX/UI standartlarına uyğun yeniləmək, istifadəçi məmnuniyyətini artırmaq , əməliyyatların tamamlanma nisbətini yüksəltmək və rəqəmsal kanalda müştəri saxlama göstəricisini gücləndirir.

## İkincili Məqsədlər

Yeni dizayn:

- Minimalist

- Menyu qruplaşdırılması məntiqi

- Modern fintech stilində (müassir stildə)

- Sadə və sürətli istifadə yönümlü

- Premium bank görünüşlü

- Bütün cihazlarda düzgün görünüş

- Multi-language dəstəyi

- Brend kimliyinin rəqəmsal kanalda gücləndirilməsi

- Gələcək modul genişləndirmələri üçün miqyaslana bilən arxitektura

- Front-end development üçün hazır Figma / dizayn tokenlarının hazırlanması

- Vahid Design System və komponent kitabxanasının yaradılması

Layihə Əhatəsi (Scope of Work)

Vendor aşağıda sıralanan bütün iş paketlərini tam həcmdə yerinə yetirməlidir.

## UX Araşdırması

- Mövcud platformanın heuristic evaluation-u (platformanın UX audit-i)

- İstifadəçi müsahibələri (minimum 20 nəfər, 3 seqment)

- Contextual inquiry sessiyaları (İstifadəçilərin məhsulu real şəraitdə necə istifadə etdiyini müşahidə edib araşdırmaq üçün keçirilən UX görüşləri)

- Rəqib analizi (benchmark) — minimum 5 yerli, 3 beynəlxalq bank

- İstifadəçi şəxsiyyətlərinin (User Personas) hazırlanması — minimum 4 persona

## Məlumat Arxitekturası

- Card sorting sessiyaları (açıq və qapalı) (İstifadəçilərə müxtəlif mövzular və ya menyu elementləri verilir, onlar bunları məntiqli qruplara bölürlər.)

- Menyunun istifadəçi üçün nə qədər anlaşılan olduğunu ölçülə bilməsi.

- Yenilənmiş naviqasiya strukturunun hazırlanması (Daha məntiqli və istifadəçi rahatlığına uyğun)

- Sitemap yenilənməsi (Seçimə uyğun bölmələrin əks etdirilməsi)

## UI Konsept və Dizayn

- Marka üçün uyğunlaşdırılmış vizual konsept (minimum 2 alternativ variant)

- Rəng palitrasının, mətnlərin oxunaqlı, vahid görünməsi və ikonların qarışıq yox, vahid dizayn dilində olması.

- Desktop, tablet və mobil breakpoint-lər üçün responsive dizayn

- Dark mode / light mode dəstəyi

## Design System

- Atom səviyyəsi: rənglər, tipografiya, spacing, kölgə, radius

- Molekul səviyyəsi: düymə, input, badge, chip, avatar, toast, tooltip, modal

- Orqanizm səviyyəsi: nav bar, sidebar, card, data table, form, stepper, date picker

- Şablon səviyyəsi: dashboard layout, auth layout, transaction layout

- Komponent dokumentasiyası: istifadə qaydaları, do/don't nümunələri

## Prototip və Usability Test

- İnteraktiv yüksək dəqiqlikli (high-fidelity) prototip hazırlamalıdır. (Prototip Figma platformasında hazırlanmalıdır)

- Moderate usability testing sessiyaları (minimum 2 tur, hər turda 8 iştirakçı)

- Test nəticələrinin yazılı sənədi: istifadəçilərin problemləri, onların əhəmiyyət dərəcəsi və düzəltmə təklifləri

Dizaynın developer-lərə düzgün və problemsiz köçürülməsi üçün texniki dəstək

- Rəng, font, spacing kimi dizayn dəyərlərinin kod üçün standart fayllar şəklində verilməsi.

- Hər UI elementin ölçüsü, aralıqları və necə işləməsi barədə dəqiq texniki izah.

- Developer-lərlə görüşlər keçirilib sistemi izah etmək və düzgün implementasiyanı təmin etmək. (minimum 2 seans)

# Yenidən Dizayn Ediləcək Modullar

Aşağıdakı cədvəldə bütün modullar, onların mürəkkəblik dərəcəsi (H = Yüksək, M = Orta, L = Aşağı) və əsas istifadəçi hərəkətləri göstərilmişdir.

| Modul adı | Mürəkkəblik | Əsas funksiya / istifadəçi axını |
| --- | --- | --- |
| Giriş / OTP / Onboarding | H | Authentication, biometric login, new user flow |
| Dashboard (Ana səhifə) | H | Hesab balansı (Hamısı/ Debit kartları/ Kredit kartları/ Hesablar/ Əmanətlər), Bildiriş məlumatları, Sürətli əməliyyatlar, Kart məlumatları, Valyuta məzənnəsi, Konvertasiya ,son əməliyyatlar (məxaric/mədaxillər), quick actions, Yeni sifariş et button |
| Hesablar | M | Hesab siyahısı və hesab məlumatları, Yeni hesab aç, Əməliyyat üzrə çıxarış, sms xidmətinə qoşulma, Bank məlumatları(ad/ VÖEN/ SWIFT/ Adres/ Tel/ FAD),detallar (cari qalıq/planlaşdırılmış qalıq) |
| Kartlar | L | Kart idarəetməsi və sifarişi (Debit/Kredit kartlar), Əmək haqqı kartı (Sifariş/uzadılma) ,limit, blok |
| Kreditlər | M | Kredit cədvəli, ödəmə, Kredit sifariş müraciəti, Təlimat, Kredit kalkulyatoru |
| Əmanətlər | L | Əmanət sifarişi, uzadılması, bağlanması,əmanət məlumatları |
| Köçürmələr | L | Yeni köçürmə (Öz hesablarım arası,Bankdaxili, Ölkədaxili/AniPay, Kartdan karta, Ölkə xarici), Toplu köçürmə, Toplu köçürmə VOG, Konvertasiya ,Xüsusi məzənnə (Konvertasiya,Son əməliyyatlar, Şablon,Sifariş olunmuş məzənnə), Şablonlar (Yeni şablon yaratmaq) |
| Qarantiyalar | L | Qarantiya müraciəti, statusu, sənədlər,Qarantiya məhsulları məlumatları (Tender qarantiyası,Avans qarantiyası, İcra qarantiyası, Gömrük qarantiyası, Ödəniş qarantiyası), Təlimat |
| Ödənişlər | M | Kommunal (vergi, mobil operatorlar ,sığorta, telefon şəbəkəsi, dövlət xidmətləri ödənişləri ,Təhsil) Maaş köçürmələri (Excell file yükləməklə, Birbaşa ödəniş), Hesab faktura |
| Gömrük xidmətləri | L | Avans kodları siyahısı (Yeni avans kodu yarat), Yük Gömrük Bəyannaməsi (YGB əlavə et), Təlimat |
| İmzalanacaq Sənədlər | M | Elektron imza axını, sənəd növbəsi (Köçürmələr/ Konvertasiyalar/ Ödənişlər/ Ölkəxarici köçürmələr/ Sərəncamlar/ Müqavilələr/ Sənəd dövriyyəsi), Filtr et buttonu |
| Sifarişlər | H | Bank məhsul sifarişləri, Statusu |
| Tarixçə | M | Filtr (Bütün köçürmələr/Sərəncamlar/Xüsusi məzənnə/SWIFT Daxilolmalar-Axtarışı), axtarış, export (PDF/Excel), Filtr etme |
| Bank Xidmətləri | M | Kampaniyalar, məhsullar, kataloq (Eibarnamə/Etibarnamə yaratma, Link ilə ödəniş/link yaratma, Pos Terminal sifarişi,Video təlimatlar, Qarantiyalar,YGB, Tərəfdaş təhlili, VİSA imtiyazlar, Tariflər,Avtomatik elektron çıxarış, Xidmət şəbəkəsi) |
| Sərəncamlar | L | Dövri ödəmə sərəncamları, Alınmalı/Dondurulmalı (idarəetmə) |
| AniPay | L | Ani köçürmə, Alians yaratmaq – Email, telefon nömrəsi ilə |
| YGB Sənədləri | L | Yük gömrük bəyannaməsi sənəd axını |
| Gömrük Xidmətləri | M | Gömrük ödənişi, bəyannamə statusu |
| Valyuta Mübadiləsi | L | Real-time kurs, konvertasiya |
| Bildirişlər | L | Push, in-app, e-mail bildiriş idarəetməsi |
| Profil və Təhlükəsizlik | L | Şifrə, 2FA, cihaz idarəetməsi, icazələr |
| Bizi dəyərləndir və Kömək buttonu | L | Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi və əlaqə |

# UX/UI Gözləntiləri və Standartlar

## İstifadəçi Təcrübəsi Prinsipləri

Bütün dizayn qərarları aşağıdakı UX prinsiplərinə əsaslanmalıdır :

- Sistemin vəziyyətinin görünürlüğü: hər əməliyyatda istifadəçi nə olduğunu bilməlidir

- Sistemlə real dünya arasındakı uyğunluq: maliyyə terminologiyası sadə dildə izah olunmalıdır

- İstifadəçiyə nəzarət: geri qayıtma, ləğvetmə, undo funksiyaları mütləq mövcud olmalıdır

- Ardıcıllıq: eyni tipli elementlər hər yerdə eyni görünüş və davranış sərgiləməlidir

- Xətalara qarşı müdafiə: form validasiyaları real-time, aydın mesajlarla

- Minimalist dizayn: lazımsız elementlər olmamalı, informasiya iyerarxiyası aydın olmalıdır

## Accessibility Tələbləri

- Bütün şəkil və ikonlar üçün alt text / aria-label

- Focus indicator bütün interaktiv elementlərdə görünməli

- Screen reader uyğunluğu (NVDA, VoiceOver test ediləcək)

- Minimum toxunma hədəfi 44x44px

# Texniki Tələblər

## Dizayn Alətləri

| Tələb | Spesifikasiya |
| --- | --- |
| Əsas dizayn aləti | Figma (bulud əsaslı, versiya idarəetməsi ilə) |
| Prototip | Figma Interactive Prototype |
| Design Token | JSON / W3C Design Token formatı |
| Handoff | Figma Dev Mode + Zeroheight və ya Storybook |
| Versiya nəzarəti | Figma Branching və ya Git (dizayn asset-ləri üçün) |
| Fayl formatı | Figma, PDF, PNG (3x), SVG (ikonlar) |

## Təhlükəsizlik və Uyğunluq

- Bütün ekranlarda OWASP Top 10 riskləri nəzərə alınaraq dizayn edilməlidir

- PCI DSS v4.0 — kart məlumatlarının göstərilməsi qaydaları

- Azərbaycan Mərkəzi Bankının elektron bank xidmətlərinə dair tələbləri

- GDPR-ə uyğun razılıq axınları (cookie, data processing, marketinq)

- Session timeout UX — istifadəçini vaxtında xəbərdar edən UI pattern

# Teslim Ediləcək Materiallar (Deliverables)

## UX Araşdırma Paketi

- UX Audit hesabatı (PDF, min. 40 səhifə)

- İstifadəçi müsahibəsi tapıntıları (affinity diagram + xülasə)

- User Persona profili — 4 persona, poster formatı

- Customer Journey Map — min. 3 kritik axın

- Rəqib analizi matrisi

## Dizayn Faylları

- Figma faylı — tam təşkil edilmiş, adlandırılmış, versiyalanmış

- Design System Figma kitabxanası — ayrıca paylaşılan fayl

- Design Token JSON — semantic + primitive token strukturu

- Bütün ekranların 1x, 2x, 3x PNG export-u

- İkon dəsti — SVG formatı, 24px grid

## Prototip və Test

- Figma interactive prototip linki

- Usability test planı

- Test hesabatı (PDF) — tapıntılar, xəritə, prioritetlər

- Video yazıları (iştirakçıların razılığı ilə)

# Vendora Tələblər

## Şirkət Tələbləri

- Minimum 5 il UX/UI dizayn sahəsindəki fəaliyyət təcrübəsi

- Minimum 3 maliyyə sektoru (bank, fintech, sığorta) layihəsi portfolio-da olmalıdır

- ISO 9001 sertifikatı (üstünlük verilir)

- Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı olan hüquqi şəxs (xarici şirkət — yerli tərəfdaş ilə birgə)

## Komanda Strukturu

| Rol | Minimum Tələblər |
| --- | --- |
| UX Lead / Strategist | 7+ il, maliyyə UX təcrübəsi, portfolio |
| Senior UI Designer | 5+ il, Design System yaratma təcrübəsi |
| UX Researcher | 4+ il, qual + quant metodlar |
| Interaction Designer | 4+ il, prototip, motion design |
| Front-End Specialist (handoff) | React, CSS tokens, Figma Dev Mode |
| Layihə Meneceri | PMP/PRINCE2 sertifikatı üstünlük verilir |

## Portfolio Tələbləri

Vendor aşağıdakı nümunə işləri təqdim etməlidir:

- Internet banking və ya mobil bank uygulaması redesign layihəsi — minimum 1 case study

- Design System yaratma təcrübəsi — komponent siyahısı, token strukturu

- Usability test hesabatı nümunəsi

- Figma fayl nümunəsi (read-only link)

# Tender Təklifi — Təqdimat Tələbləri

## Texniki Teklif

- Şirkət profili (max. 5 səhifə)

- Anlayış bəyanatı — layihəni necə başa düşdüklərini izah

- İş metodologiyası — faza-faza yanaşma

- Komanda strukturu — CV-lər (tam, müvafiq rollar üçün)

- Zaman cədvəli — Gantt diaqramı

- Portfölio — min. 3 case study

- Rişk idarəetmə planı

## Maliyyə Teklifi

- Faza-faza xərc smetası (Manat AZN)

- Ödəniş cədvəli — milestone-a əsaslı

- Əlavə xidmətlər üçün unit qiymətlər

- Etibarlılıq müddəti: 90 gün

ℹ Maliyyə teklifu texniki teklifdan ayrı möhürlənmiş zərfdə təqdim edilməlidir.

# Müqavilə Şərtləri

## Əqli Mülkiyyət

Bu layihə çərçivəsində yaradılan bütün dizayn materialları, Design System, kod nümunələri və sənədlər Bankın tam mülkiyyəti hesab edilir. Vendor layihənin tamamlanmasından sonra bütün orijinal fayllara (Figma source, tokenlar, exportlar) tam çıxışı Banka təhvil verməlidir.

## Məxfilik

- Vendor layihə ərzində əldə etdiyi bütün bank məlumatları, istifadəçi araşdırması nəticələri və texniki detalları məxfi saxlamalıdır

- NDA (Məxfilik Müqaviləsi) müqavilədən əvvəl imzalanmalıdır

- Üçüncü tərəflərə heç bir məlumat paylaşılmamalıdır

## Zəmanət və Dəstək

- Teslimatdan sonra 3 ay zəmanət dövrü — kritik dizayn düzəlişlərini əhatə edir

- Retainer imkanı — layihə sonrası aylıq dəstək (opsional)